SG Analytics Engine

Universal AI Analytics Platform

Концепция проекта v1.0  |  2026-05-04  |  Исходные данные для разработки

Суть проекта — одна фраза Универсальный AI-аналитик: пользователь загружает данные или указывает источник — система автономно анализирует, находит паттерны и даёт конкретные рекомендации. Без Excel, без формул, без аналитика.

# 1. Контекст и предыстория

Проект является развитием опыта разработки ScreenGuide for Shopify — AI-помощника для навигации в Shopify Admin. В ходе работы над ScreenGuide создана готовая инфраструктура:

- Cloudflare Workers + KV — backend, API proxy, хранилище

- Vercel — хостинг веб-приложения

- Chrome Extension MV3 — DOM сканирование

- Claude API — AI backbone

- Shopify OAuth + Billing API — авторизация и монетизация

- Рабочий процесс: Claude как PM пишет весь код, Олег как технический помощник деплоит

Новый проект использует ту же инфраструктуру и тот же рабочий процесс — но решает принципиально другую задачу.

# 2. Проблема которую решаем

Данные есть у всех. Понимания что с ними делать — нет.

Типичная ситуация для нашей целевой аудитории:

- Менеджер каждый понедельник вручную сводит выгрузки из CRM/рекламных кабинетов/1С

- Тратит 3-4 часа на Excel формулы и сводные таблицы

- Получает цифры — но не понимает почему они такие и что делать

- Принимает решения интуитивно

Незакрытая ниша ChatGPT даёт разовый ответ — нет памяти шаблона, нет автоматизации, каждый раз заново. Tableau/Power BI показывают цифры — но не объясняют причины и не дают рекомендации. Нанять аналитика — $50-100/час, долго, не оперативно. Наш продукт: загрузил данные один раз → настроил шаблон → каждую неделю автоматический отчёт с выводами и рекомендациями. Без участия пользователя.

# 3. Продукт

## 3.1 Универсальный MVP — CSV/Excel Analyst

Первый этап: универсальный аналитик без специализации. Пользователь загружает любой файл с данными, задаёт вопрос, получает автономный анализ с графиками и рекомендациями.

Цель первого этапа — не продукт, а валидация: платят ли люди за автономный анализ данных, и какие кейсы самые востребованные.

## 3.2 Специализированные продукты (после валидации)

| Продукт | Аудитория | Коннектор данных | Ключевая ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| SG Competitive Intelligence | ecom, менеджеры ценообразования | BrowserUse (сайты конкурентов) | Советник: стоит ли менять цену |
| MarketLens | Маркетологи | Google Ads API + Meta API | Авто-отчёт по всем каналам |
| Stripe Revenue Analyst | SaaS founders | Stripe API | Причины churn + прогноз MRR |
| CSV Analyst | Все у кого есть данные | Загрузка файла | Универсальный анализ |

Все специализированные продукты строятся поверх одного универсального ядра. Меняется только коннектор данных и доменный промпт.

# 4. Архитектура универсального ядра

## 4.1 Схема работы

Поток данных Источник данных (CSV / API / BrowserUse сбор с сайтов) ↓ Нормализация → стандартный табличный формат ↓ Оркестратор (Cloudflare Worker / Durable Objects) ↓ Kimi K2.6 API → пишет Python код для анализа ↓ E2B Sandbox → выполняет Python изолированно → результат + графики ↓ Kimi K2.6 → видит результат → уточняет → следующая итерация (до 10) ↓ Claude API → Vision (если нужно) + финальный текст рекомендации ↓ Output: текст + Chart.js графики + PNG из matplotlib

## 4.2 Компоненты стека

| Компонент | Технология | Роль | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| AI аналитик | Kimi K2.6 (Gonka AI) | Пишет Python, итерирует анализ | API ключ — 1 день |
| Execution engine | E2B sandbox | Выполняет Python изолированно | API ключ — 1 день |
| Vision | Claude API | Читает скриншоты, финальный текст | Уже есть |
| Браузерный агент | BrowserUse (MIT) | Сбор данных с сайтов | Э2+ |
| Backend | Cloudflare Workers + KV | Оркестратор, хранение | Уже есть |
| Frontend | Vercel + ScreenGuide UI | Чат + отчёт + графики | Доработка |
| Биллинг | Stripe | Подписка $29-99/мес | Э1 |

## 4.3 Роль каждой модели

| Задача | Kimi K2.6 | Claude API |
| --- | --- | --- |
| Написать Python для анализа | ✅ Основная роль | — |
| Итеративный цикл 10 шагов | ✅ Основная роль | — |
| Интерпретация числовых результатов | ✅ Хорошо | — |
| Vision — читать скриншоты | ❌ Слабо | ✅ Основная роль |
| Финальный текст рекомендации RU/EN | ✅ Хорошо | ✅ Лучше |
| BrowserUse навигация | ✅ Лучший для агентов | — |

Почему Kimi K2.6 а не только Claude Kimi K2.6 стоит в 4 раза дешевле Claude Sonnet при сопоставимом качестве для кода. При 50 пользователях экономия на AI токенах: $350-400/мес → $90-120/мес. Галлюцинации на данных устранены архитектурно — модель не называет цифры, она пишет код который считает цифры на реальных данных через E2B. Tool invocation success rate: 96% на τ²-Bench Telecom.

# 5. Рабочий процесс — принципы

Проект строится по тем же принципам что ScreenGuide for Shopify:

| Роль | Кто | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Project Manager + разработчик | Claude | Пишет весь код, архитектурные решения, промпты, конфигурации |
| Технический помощник | Олег | Выполняет команды, деплоит, тестирует, даёт обратную связь |

Регламент работы (жёсткий):

- Все шаги одним сообщением — никогда не разбивать на несколько

- Всё для копирования — только в блоках кода

- PowerShell команды в отдельных блоках без &&

- Архитектурные решения принимает Claude — не задавать вопросы Олегу

- Полные файлы целиком — никогда частичные вставки

# 6. План работ — три этапа

| Этап | Срок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Э1 — Универсальное ядро | Неделя 1-2 | E2B + Kimi K2.6 + оркестратор итераций + CSV загрузчик + базовый UI + Stripe | Рабочий CSV Analyst |
| Э2 — Валидация | Неделя 3 | Закрытая бета 10-15 пользователей. Собираем: что загружают, что спрашивают | Данные для выбора специализации |
| Э3 — Специализация | Неделя 4-6 | Выбранный кейс: коннектор + доменный промпт поверх готового ядра | Специализированный продукт |

Детальный план Э1 (2 недели) День 1-2: E2B интеграция в Worker — выполнение Python, возврат результата День 3-4: Kimi K2.6 через Gonka AI — промпт аналитического агента День 5-7: Оркестратор итерационного цикла (до 10 итераций) День 8-10: CSV/Excel загрузчик + нормализация данных День 11-12: Output formatter — Chart.js + PNG графики День 13-14: Базовый UI — загрузка + чат + отчёт → деплой Vercel День 15-17: Тестирование на реальных данных + исправление багов День 18-19: Stripe биллинг — 3 бесплатных анализа → $29/мес День 20-21: Закрытая бета — 10-15 пользователей

# 7. Экономика проекта

## 7.1 Затраты до первого клиента

| Статья | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Домен | $15/год | Разовая |
| E2B sandbox | $0 | $100 стартовых кредитов |
| Kimi K2.6 (Gonka AI) | ~$5-10 | Тестирование и разработка |
| Claude API | ~$5-10 | Vision + финальный текст |
| Cloudflare Workers | $0 | Бесплатный план при разработке |
| Vercel | $0 | Бесплатный план |
| Stripe | $0 | Комиссия 2.9% только с продаж |
| ИТОГО до бета | ~$25-35 | За 3 недели разработки |

## 7.2 Ежемесячная экономика при клиентах

| Клиентов | Выручка ($29/мес) | Инфра/мес | Прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 клиентов | $145 | ~$30-50 | ~$95-115 |
| 10 клиентов | $290 | ~$40-60 | ~$230-250 |
| 50 клиентов | $1,450 | ~$80-120 | ~$1,330-1,370 |
| 100 клиентов | $2,900 | ~$120-180 | ~$2,720-2,780 |

Инфра не растёт линейно — Kimi K2.6 и E2B pay-per-use, маржа увеличивается с ростом числа клиентов.

# 8. Переиспользование ядра для новых продуктов

65-70% кода универсального ядра переиспользуется в каждом следующем продукте.

| Блок ядра | CSV Analyst | SG CI AI | MarketLens | Stripe Analyst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оркестратор итераций | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| E2B execution | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Kimi K2.6 агент | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Output formatter | ✅ 80% | ✅ 80% | ✅ 80% | ✅ 80% |
| Cloudflare Worker | ✅ 75% | ✅ 75% | ✅ 75% | ✅ 75% |
| Базовый UI чат | ✅ 70% | ✅ 70% | ✅ 70% | ✅ 70% |
| Stripe биллинг | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Коннектор данных | CSV файл | BrowserUse | Google/Meta API | Stripe API |

После готового ядра каждый новый продукт — это 1-2 недели разработки коннектора и доменного промпта. Не 6-8 недель с нуля.

# 9. Ключевые риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Kimi K2.6 пишет некорректный Python | Средняя | E2B ловит синтаксические ошибки. Валидация диапазонов результатов в оркестраторе |
| Cloudflare Worker 30-сек лимит | Высокая | Durable Objects для длинных запросов — уже изучено в ScreenGuide |
| Никто не платит за CSV Analyst | Средняя | Закрытая бета до публичного запуска. Pivot к специализации если нет конверсии |
| Gonka AI нестабильность | Низкая | Fallback на Claude API — замена одной строки в конфиге |
| Данные через Kimi (Китай) | Средняя для US/CA | DeepInfra как провайдер — серверы в США, та же модель |

# 10. Первые шаги для старта

- Зарегистрироваться на e2b.dev → получить API ключ

- Получить API ключ Kimi K2.6 через Gonka AI (или DeepInfra для US серверов)

- Создать новый репозиторий: sg-analytics-engine

- Создать новый проект в Claude.ai с этим документом как исходными данными

- Начать с Дня 1: E2B интеграция в Cloudflare Worker

Критично для нового проекта Claude Этот документ — исходные данные. Новый проект начинается с него. Claude в новом проекте знает: • Стек: Kimi K2.6 + E2B + Claude Vision + Cloudflare + Vercel • Регламент: все шаги одним сообщением, код в блоках, полные файлы • Инфраструктура: Workers + KV + Vercel уже используются в ScreenGuide • Цель Э1: универсальный CSV Analyst за 3 недели • Цель Э2: валидация → выбор специализации • Роли: Claude = PM + разработчик, Олег = технический помощник

SG Analytics Engine  ·  Концепция v1.0  ·  2026-05-04  ·  Исходные данные для нового проекта